| Урысые Федерациер Адыгэ Республикэм Муниципальнэ образованиеу «Абадзэхскэ къоджэ псэупIем» и администрацие 385774, ст. Абадзэхскэ, ур. Винникэр, 52 | Тел.: 5-72-53 | Российская Федерация Республика Адыгея Администрация муниципального образования «Абадзехское сельское поселение» 385774, ст. Абадзехская, ул. Винника, 52 |
| --- | --- | --- |

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от14.03.2016г.                                                                                                              № 49

О мерах по уменьшению риска возникновения

чрезвычайных ситуаций, смягчению их последствий

при прохождении весенне-летних паводков на

территории муниципального образования

«Абадзехское сельское поселение» в 2016году

В целях организации и проведения мероприятий по уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период прохождения весенне-летних паводков на территории муниципального образования «Абадзехское сельское поселение» в 2016 году, снижения количества пострадавших граждан, уменьшения материального ущерба населению, объектам социальной сферы   инфраструктуры:

- Утвердить План основных мероприятий по подготовке к прохождению весенне-летних паводков, уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчению их последствий на территории муниципального образования «Абадзехское сельское поселение» в 2016году согласно приложению № 1.

- Утвердить состав противопаводковой комиссии муниципального образования «Абадзехское сельское поселение», согласно приложению № 2.

- Утвердить план работы противопаводковой комиссии согласно приложению № 3.

- Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации Гучетль А.В.

Глава

МО «Абадзехское сельское поселение»                                  Е.А. Ивашкин

Приложение № 1

к распоряжению главы администрации

муниципального образования

«Абадзехское сельское поселение»

от 14.03.2016г. №49

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весенне-летних паводков, уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций при прохождении паводков,смягчению их последствий,на территории муниципального образования «Абадзехское сельское поселение»

| №№ пп | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить места возможных разливов рек и прудов,зоны вероятного затопления территорий населенных пунктов паводками,склоновыми водами,зоны возможной активизации оползневых процессов,эрозии и обрушении берегов рек | Глава администрации | До 30 марта | выполнено |
| 2 | Произвести обследование зон возможного затопления,проблемных участков водных объектов,оползневых участков возможной активизации оползневых процессов,эрозии берегов рек на территории населенных пунктов. Определить параметры зон возможного затопления (границы, затапливаемая площадь,количество населения,жилых домов,объектов социальной сферы и экономики,коммуникаций,попадающих в каждую из этих зон) | Глава администрации | До30 марта | выполнено |
| 3 | Уточнить и откорректировать планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования «Абадзехское сельское поселение»,муниципальных образований городских и сельских поселений в части предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,обусловленных паводками,обрушение берегов рек,оползнями,затоплениями территорий населенных пунктов | Начальник отдела по делам ГО и ЧС МО «Абадзехское сельское поселение» | До 30 марта | выполнено |
| 4 | Уточнить состав органов управления звеньев территориальной подсистемы РСЧС муниципального района, муниципальных образований городских и сельских поселений (комиссий по ЧС и ПБ, оперативных штабов,оперативных групп) | Отдел по делам ГО и ЧС МО «Абадзехское сельское поселение» | До 25 марта |  |
| 5 | Уточнить состав эвакоорганов муниципального образования «Абадзехское сельское поселение» | Председатель эвакомиссии МО «Абадзехское сельское поселение» | До 25 марта |  |
| 6 | Уточнить: -состав и оснащение сил и средств,привлекаемых для ликвидации угрозы и последствий ЧС (дежурных сил,формирований постоянной готовности,сводной мобильной группы) - состав общественных постов наблюдения за реками и водоемами в зонах возможного затопления,оползневыми участками. Обеспечить готовность к выполнению мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. | Отдел по делам ГО и ЧС МО «Абадзехское сельское поселение» | До 25 марта |  |
| 7 | Заключить договора между администрацией муниципального образования «Абадзехское сельское поселение» и собственниками транспорта задействованного при ЧС | Отдел по делам ГО и ЧС МО «Абадзехское сельское, руководители организаций | До 25 марта | выполнено |
| 8 | Уточнить: - наличие сил и средств связи и оповещения; - схему организации связи с органами управления звена ТП РСЧС, формированиями ликвидации ЧС, населенными пунктами и территориями,попадающими в зоны подтопления,общественными постами наблюдения за реками и водоемами; - порядок оповещения населения,проживающего в зонах возможного подтопления | Отдел по делам ГО и ЧС МО «Абадзехское сельское, | До 25 марта | выполнено |
| 9 | Спланировать (уточнить) -эвакуационные мероприятия (вывод населения из зон возможного затопления и размещение пострадавших на пункты временного размещения (ПВР); - мероприятия по первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения на ПВР (обеспечение теплом,водой,спальными местами,медицинской помощью,питанием и предметами первой необходимости). | Председатель эвакомисии | До 25 марта | выполнено |
| 10 | Уточнить порядок взаимодействия с Главным управлением МЧС России, Росгидрометра, МПР России, учреждениями здравоохранения и соц.защиты населения и другими заинтересованными территориальными органами федеральных и республиканских органов исполнительной власти по выполнению противопаводковых мероприятий | Отдел по делам ГО и ЧС МО «Абадзехское сельское, | До 20 марта |  |
| 11 | Обеспечить прием и оперативное доведение прогноза гидрометеорологический,гидрологической обстановки в паводков-спасательный период 2015 г. через дежурную службу ЕДДС «01» до органов местного самоуправления,руководителей организаций и населения,проживающего в зонах возможных затоплений с целью своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации, обусловленные паводковой обстановкой. | Дежурный диспетчер ЕДЦС «О1», глава МО «Абадзехское сельское поселение» | Постоянно в паводковый период |  |
| 12 | Организовать информирование населения о порядке действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, о проводимых мероприятиях по защите населения, жильем,материальных ценностей, объектов социальной сферы, от затоплений через средства массовой информации | Отдел по делам ГО и ЧС МО «Абадзехское сельское, | Постоянно в паводковый период |  |
| 13 | Провести сходы граждан,проживающих в зонах возможного затопления паводковыми, склоновыми водами, в зонах возможной активизации оползневых процессов, эрозии берегов рек по доведению информации: - о порядке их действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций вызванных паводками, оползневыми процессами; - о порядке их оповещения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; - о необходимости их самостоятельной подготовки к паводкам и обеспечению сохранности своего имущества. | Глава администрации | До 20 марта | выполнено |
| 14 | Подготовить территории населенных пунктов для управляемого сброса сточных,склоновых вод. Организовать выполнение работ по расчистке русел малых рек,балок,ручьев, ливневых водоотводов,канав, кюветов других водопропускных сооружений от корчеходов,заторов,наносов древесины и бытового мусора | Глава администрации | март-апрель |  |
| 15 | Уточнить наличие имеющихся запасов материальных и финансовых ресурсов (ГСМ, продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости),резерв плавсредств,техники и оборудования для ликвидации чрезвычайных ситуаций в зонах ЧС, на водных объектах и ГТС. При их недостаточности заключить соответствующие договора на их поставку. | Отдел по делам ГО и ЧС, МО «Абадзехское сельское поселение» | До 25 марта |  |
| 16 | Спланировать комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения, попавшего в зоны затопления острыми кишечными инфекциями. | Главный врач районного центра гигиены и эпидемиологии | До 25 марта |  |
| 17 | Спланировать и организовать проведение учений и тренировок по вопросам готовности органов управления, сил и средств звена РСЧС к безаварийному пропуску паводковых вод в соответствии с Планом основных мероприятий муниципального образования «ГО и ЧС на 2015 год | Председатель комиссии по ЧС и ПБ МО «Абадзехское сельское поселение» | Согласно плану основных мероприятий в 2016 году |  |
| 18 | Провести проверки готовности территориальных систем связи и оповещения к выполнению задач по предназначению в т.ч. Готовности подвижных средств оповещения ( на транспортных средствах МРОВД) | Председатель комиссии по ЧС и ПБ МО «Абадзехское сельское поселение» | Согласно плану основных мероприятий на 2016 год |  |
| 19 | Откорректировать по результатам проведенных учений и тренировок планирующие документы муниципальных образований по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных осложнением паводковой обстановки | Начальник отдела по делам Го и ЧС МО «Абадзехское сельское поселение» | март-октябрь |  |
| 20 | Произвести проверки состояния гидротехнических сооружений на реках и прудах (уточнить собственников ГТС) | Противопаводковая комиссия муниципального образования «Абадзехское сельское поселение» | До 20 марта |  |
| 21 | Произвести проверки готовности общественных постов наблюдения за реками и водоемами. В зонах возможного затопления установить мерные линейки,реперы | Глава администрации | До 25 марта |  |
| 22 | Провести закрепление по населенным пунктам, организаций и имеющихся у них сил и средств за проблемными участками зон затопления | Глава администрации | До 20 марта |  |
| 23 | Выполнить работы по подсыпке и укреплению берегозащитных сооружений (дамб,валов и т. п.) укреплению мостов, автомобильных дорог, попадающих в зоны возможного затопления | Глава администрации | март-май |  |
| 24 | Организовать контроль выполнения берегоукрепительных, руслорегулирующих и других противопаводковых работ проводимых на территории МО «Абадзехское сельское поселение» в плановом порядке | Глава администрации | март-октябрь |  |
| 25 | Обеспечить проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Абадзехское сельское поселение» в плановом порядке | Председатель комиссии по ЧС и ПБ «Абадзехское сельское поселение», секретарь комиссии | В соответствии с обстановкой и положением о комиссии по ЧС и ПБ | выполнено |
| Проведение мероприятий на этапе пропуска паводковых вод,при осложнении паводковой обстановки |
| 1 | Организовать постоянный сбор паводковой обстановки на территории муниципального района по зонам ответственности | ЕДДС «01» оперативный штаб,оперативная группа комиссии по ЧС и ПБ МО «Абадзехское сельское поселение» | Постоянно на период пропуска паводков |  |
| 2 | Осуществление анализа и прогнозирование возможных последствий паводков с учетом гидрологической обстановки. Доведение прогнозной обстановки до организаций и населения | Оперативные штабы комиссий по ЧС и ПБ «Абадзехское сельское поселение» | Постоянно на период пропуска паводков |  |
| 3 | Обеспечить доведение информации до взаимодействующих органов управления,населения,проживающего в зонах возможного затопления паводковыми, склоновыми водами, в зонах возможной активизации оползневых процессов, эрозии берегов рек через средства массовой информации, на сходах граждан,через квартальных, общественных информаторов. | Оперативный штаб комиссии по ЧС и ПБ МО «Абадзехское сельское поселение» | Постоянно на период пропуска паводков |  |
| 4 | Ввести соответствующие режимы функционирования муниципальных звеньев РСЧС. Ввести в действие План действий по предупреждению и ликвидации ЧС муниципального образования в части касающейся | Глава администрации | При угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации |  |
| 5 | Выставить общественные посты наблюдения в зонах возможного затопления территорий населенных пунктов. Организовать постоянный контроль за уровнями воды в реках,водохранилищах, прудах , состоянием напорных ГТС по принятию паводковых вод и регулированию их стока контроль за оползневыми участками | Глава администрации | При подъеме уровня воды в реках и водоемах до отметок «ОЯ» |  |
| 6 | Оповестить население, проживающее в зонах возможного затопления при паводках, в зонах возможной активизации оползневых процессов, эрозии берегов рек об опасности, о порядке действий в сложившихся условиях | Глава администрации | При угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации |  |
| 7 | Организовать взаимодействие (связь) с заинтересованными органами и органами и организациями по применению сил и средств РСЧС в складывающейся обстановке | Председатель комиссии по ЧС и ПБ МО «Абадзехское сельское поселение» | Постоянно на период пропуска паводков |  |
| 8 | Организовать круглосуточное дежурство личного состава органов управления звеньев РСЧС, ответственных работников администраций муниципальных образований и организаций на пунктах управления глав-председателей комиссий по ЧС и ПБ, руководителей организаций в период паводков | Председатель комиссии по ЧС и ПБ МО «Абадзехское сельское поселение» | При введении режимов «Повышенная готовность, чрезвычайная ситуация» |  |
| 9 | Направить в район ЧС ( в зоны затопления) оперативную группу комиссию по ЧС и ПБ для координации работ по предупреждению и ликвидации последствий прогнозируемой ЧС | Председатель комиссии по ЧС и ПБ муниципального образования | По решению комиссии по ЧС и ПБ,председателя комиссии |  |

Зам. главы                                                                               А.В. Гучетль